# Plan de Equipo

## Integrantes

Maria Fernanda Ticona

Sebastián Mateo

## Objetivo del equipo

Desarrollar el sistema de gestión del centro de reparto cumpliendo los requisitos del proyecto, utilizando estructuras lineales, manteniendo una buena organización del código, pruebas y documentación.

## Reparto de papeles

Maria Fernanda:

- Diseño inicial de las estructuras de datos

- Implementación de la estructura para gestionar los paquetes recibidos

- Desarrollo del procesamiento de órdenes

- Mantenimiento de la documentación técnica

Sebastián:

- Implementación de la estructura de la ruta de reparto

- Desarrollo de la gestión de la furgoneta y entregas

- Configuración y mantenimiento de pruebas

- Control de integración y revisión del repositorio

Responsabilidad compartida:

- Diseño de interfaces

- Toma de decisiones técnicas

- Revisión del código

- Preparación de la memoria final

- Preparación de la defensa

## Reparto de módulos

| Módulo | Implementación | Prueba |
| --- | --- | --- |
| Gestión de paquetes | Maria Fernanda | Sebastián |
| Gestión de rutas | Sebastián | Maria Fernanda |
| Gestión de furgoneta | Sebastián | Maria Fernanda |
| Procesamiento de órdenes | Maria Fernanda | Sebastián |
| Centro de reparto | Compartido | Compartido |
| Integración final | Compartido | Compartido |

## Horario de trabajo

Trabajo individual: durante la semana

Reunión semanal: domingo (o cuando se necesite)

- Los objetivos de la reunión es revisar los avances, resolver dudas y actualizar documentación

## Normas de trabajo

- Nadie realizará commits directamente en la rama main

- Cada integrante trabajará en su propia rama

- Toda modificación fusionada en main deberá compilar sin errores

- Se realizará al menos un commit por cada sesión de trabajo

- Los mensajes de commit serán descriptivos

- Toda decisión importante quedará documentada

- Cualquier cambio en las interfaces acordadas deberá comunicarse previamente al otro integrante

- Ambos integrantes deben conocer el funcionamiento de todos los módulos

- Ambos participarán en la elaboración de la memoria y preparación de la defensa

## Compromisos

- Mantener actualizado el repositorio cada semana

- Asistir a las reuniones acordadas

- Comunicar problemas o dudas el mismo día que aparezcan

- Revisar el código antes de cada integración

- Mantener el proyecto compilando correctamente durante todo el desarrollo

- Tener preparado el trabajo correspondiente antes de cada entrega y seguimiento